AI 캡스톤디자인

최종 프로젝트 보고서

Mirror Me

컴퓨터 비전(YOLOv8) 기반 피부 분석 및 LLM 기반 맞춤형 스킨케어 큐레이션 시스템

팀명  응원해조

팀장  유소희 (20232346)

팀원  장여정  이윤석  현예진  조정인  박채원

제출일  2026. 5. 24.

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 프로젝트 제목

Mirror Me: 컴퓨터 비전(YOLOv8) 기반 피부 분석 및 LLM 기반 맞춤형 스킨케어 큐레이션 시스템

## 1.2 팀명 및 팀원 정보

팀명: 응원해조

| 이름 | 학번 | 역할 | 담당 업무 |
| --- | --- | --- | --- |
| 유소희 (팀장) | 20232346 | AI & Algorithm | OpenCV 전처리, YOLOv8 최적화, 피부 점수화 알고리즘 개발 |
| 장여정 | 20241513 | Frontend | Android UI 구현, 시계열 피부 변화 대시보드 및 그래프 시각화 |
| 이윤석 | 20242523 | AI Prompt | LLM 리포트 프롬프트 엔지니어링, 의학 가이드라인 기반 지식 베이스 구축 |
| 현예진 | 20241512 | Backend / DB | FastAPI 서버 구축, 히스토리 및 사용자·제품 데이터베이스 설계 |
| 조정인 | 20242522 | Data Analysis | AI Hub 데이터셋 가공, Roboflow 라벨링, 화장품 전성분 DB 수집 |
| 박채원 | 20241487 | System Integration | 시스템 통합 테스트, 빌드 및 디버깅 환경 관리 |

## 1.3 배경 및 필요성

### 프로젝트 수행 동기

K-뷰티 산업의 성장과 함께 2030 세대의 맞춤형 피부 관리에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 고가의 피부과 진단 비용은 청년층에게 경제적 장벽이 되며, SNS의 광고성 정보로 인한 정보 비대칭성 문제가 심각합니다. 스마트폰 카메라만으로 객관적으로 피부를 진단하고 개인 맞춤형 처방을 받을 수 있는 서비스의 필요성을 느껴 본 프로젝트를 기획하였습니다.

### 사회적 필요성

- 비용·지리적 제약으로 인한 스킨케어 정보 격차 해소 및 디지털 헬스케어 기술의 대중화에 기여

- 데이터 기반의 올바른 셀프케어 유도로 화장품 오남용에 의한 부작용 예방

### 기술적 필요성

- 기존 단순 설문조사 방식의 뷰티 앱에서 벗어나, 고성능 객체 탐지 AI(YOLOv8)와 대형 언어 모델(LLM)을 결합

- 시각적 정량 진단과 자연어 기반 맞춤형 큐레이션을 동시에 제공하는 융합형 AI 파이프라인의 실무적 구현

## 1.4 목표 및 범위

### 구현 주요 기능

- AI 피부 분석: OpenCV 전처리 후 YOLOv8로 여드름·모공·홍조·피지를 탐지·정량화(100점 기준 점수화)

- 생성형 AI 심층 분석 리포트: 점수 데이터 기반 LLM이 자연어 맞춤형 리포트 생성

- 소장 제품 적합성 판별 및 스마트 루틴 설계: 화장품 성분과 피부 타입 대조 후 아침/저녁 최적 루틴 자동 구성

- 피부 변화 시계열 추적: 누적 진단 데이터를 꺾은선 그래프로 시각화하는 대시보드 제공

### 기대 성과 및 산출물

- 스마트폰 기반 저비용·고효율 피부 진단 솔루션으로 2030 세대 진입 장벽 해소

- 추후 맞춤형 화장품 정기 구독 서비스 등 비즈니스 모델 확장 가능성 입증

- 산출물: Android 모바일 앱, FastAPI 백엔드 서버, YOLOv8 모델 가중치, 외부 API 연동 모듈 및 통합 DB

## 1.5 유사 서비스 / 선행 연구 비교

| 구분 | 기존 서비스 (화해 등) | Mirror Me (차별점) |
| --- | --- | --- |
| 진단 방식 | 주관적 설문조사 기반 피부 타입 분류 | YOLOv8 딥러닝으로 실제 이미지 분석 → 정량적 점수 산출 |
| 큐레이션 | 특정 브랜드 제품 홍보 또는 단순 성분 정보 제공 | 식약처 고시·피부과의사회 가이드라인 기반 LLM 개인 맞춤 처방전 |
| 루틴 설계 | 새 제품 구매 유도 중심 | 보유 제품 성분 분석 → 최적 아침/저녁 루틴 자동 구성 |
| 지속성 | 일회성 분석에 그침 | 시계열 대시보드로 피부 변화 추이 지속 모니터링 |

## 1.6 주제 관련 기술 개요

- YOLOv8: 객체 탐지·세그멘테이션을 실시간 고속 수행하는 최신 딥러닝 모델. 피부 표면의 미세 트러블·모공 요소를 바운딩 박스로 정밀 검출.

- LLM (ChatGPT / Claude): 수치화된 피부 진단 결과와 성분 데이터를 융합해 맞춤형 처방 리포트를 생성하는 핵심 자연어 엔진.

- 프롬프트 엔지니어링: LLM이 전문 의학 가이드라인을 준수하고 Hallucination을 방지하도록 역할·제약조건·출력 포맷(JSON)을 정밀 제어하는 기술.

- MediaPipe Face Mesh: 얼굴 랜드마크 468포인트 실시간 추적으로 배경 제거 및 피부 영역 정밀 분리.

- OpenCV: CLAHE 조명 보정, Adaptive Threshold, Laplacian Variance 등을 활용한 CV 기반 피부 특징 수치화.

## 1.7 LLM 활용 계획

### ① Cursor + Claude 계정 활용 (개발 생산성)

| No. | 활용 내용 | 세부 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OpenCV 전처리 알고리즘 고도화 | 조명 영향 최소화 코드 개발 (정확도 개선) |
| 2 | YOLOv8 파이프라인 로직 검증 | 모델 추론 파이프라인 코드 리뷰 및 버그 탐지 |
| 3 | Python 알고리즘 설계 및 API 연동 | 점수화 로직 설계 및 FastAPI 엔드포인트 연동 코드 자동 생성 |
| 4 | 시스템 통합 및 디버깅 | 데이터 파싱 에러·연결 문제 디버깅 자동화 |
| 5 | 개발 문서 작성 | API 명세 및 코드 주석 자동 생성 |

### ② ChatGPT API (GPT-4o) + Claude API 활용 (서비스 런타임)

| No. | 활용 내용 | 세부 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 수치 데이터 → 자연어 변환 (요약 리포트) | ChatGPT API (GPT-4o) → 피부 점수 지표를 친근한 자연어 요약 문장으로 변환 |
| 2 | 데일리 큐레이션 (스킨케어 루틴) 자동 구성 | ChatGPT API (GPT-4o) → 점수 기반 아침/저녁 스킨케어 루틴 단계별 자동 생성 |
| 3 | 의학적 가이드라인 프롬프트 주입 | Claude API → 식약처 고시·피부과의사회 가이드라인 기반 고신뢰성 지식 베이스 구축 |
| 4 | 소장 제품 적합성 판별 | Claude API → 사용자 피부 타입·알레르기 성분과 화장품 전성분 비교 분석 |
| 5 | 성분 보강 제품 추천 | ChatGPT API → 현재 부족한 성분을 보완하는 신규 제품 추천 |

# 2. 요구사항 분석

## 2.1 기능 요구사항

- 회원 관리 및 프로필 등록: 회원가입/로그인 기능 및 기본 피부 타입(건성/지성/복합성), 알레르기 성분, 주요 피부 고민 정보를 입력·수정하는 기능

- 피부 이미지 촬영 및 전송: 모바일 카메라로 얼굴 전면 사진을 촬영하고, OpenCV 전처리(이미지 왜곡·조도 보정) 후 백엔드 서버로 업로드하는 기능

- AI 피부 상태 분석 및 점수화: YOLOv8 모델이 여드름·모공·홍조·피지 부위를 검출하고, 밀도·면적 계산으로 영역별 점수(100점 만점) 및 종합 점수를 산출하는 기능

- 생성형 AI 맞춤 리포트 발행: 수치화된 분석 결과를 기반으로 요약-지표 해석-관리 팁-주의사항 템플릿으로 리포트를 생성·제공하는 기능

- 보유 화장품 등록 및 적합성 판별: 바코드 촬영/검색으로 제품 등록 후 사용자의 피부 고민·알레르기 성분과의 매칭률(적합/주의/부적합)을 판별하는 기능

- 아침/저녁 스마트 루틴 자동 생성: 등록 화장품의 성분 카테고리를 분류하여 단계별 최적 루틴을 생성하는 기능

- 시계열 대시보드 및 히스토리 관리: 과거 진단 기록 및 점수 변화 추이를 기간별(주간/월간) 꺾은선 그래프로 시각화하는 기능

## 2.2 비기능 요구사항

| 품질 속성 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 성능 | 이미지 업로드 → AI 진단 → LLM 리포트 생성까지 총 소요 시간 5초 이내. 모바일 그래프 렌더링 지연 0.5초 이하. |
| 안정성 | 외부 LLM API 장애 시 시스템 전체 다운 방지: 예외 처리 및 서킷 브레이커 패턴 적용, 기본 로컬 템플릿 메시지 반환 가드레일 구축. |
| 보안성 | 얼굴 이미지·개인 피부 정보는 전송 시 HTTPS 암호화 필수 적용. DB 저장 시 식별 정보와 이미지 분리 보관. API Key 등 민감키는 서버 환경변수(.env)로 관리. |
| 확장성 | FastAPI 비동기 프레임워크로 대규모 동시 요청 처리 설계. 화장품 성분 DB 및 AI 모델은 플러그인 형태로 업데이트·교체 가능하도록 구성. |

## 2.3 타깃 사용자 정의

### 주요 사용자군

- 피부 트러블로 고민이 많으나 비용 부담으로 피부과 방문이 어려운 2030 대학생 및 사회초년생

- 화장품을 많이 구매하지만 본인 피부 성분에 맞는지 몰라 최적 조합을 찾고 싶은 스마트 컨슈머

### 사용 시나리오

- 대학생 A씨는 환절기 여드름·홍조가 심해져 Mirror Me 앱을 실행한다.

- 카메라 가이드에 맞춰 전면 얼굴 사진을 촬영하고 업로드한다.

- 약 3초 후 AI가 여드름·홍조 부위를 검출하여 '홍조 점수: 62점(주의)' 지표를 출력한다.

- LLM 생성 리포트에서 소장 제품의 적합 성분·루틴 배치 방법과 제외해야 할 제품을 확인하고 안전하게 홈케어를 수행한다.

# 3. 시스템 설계

## 3.1 시스템 전체 구조

시스템은 모바일 클라이언트, 백엔드 API 서버, AI 비전 분석 모듈, 생성형 LLM 인프라 및 데이터 레이어로 구성된 Client-Server 3-Tier 아키텍처를 따릅니다.

| 계층 (Tier) | 구성 요소 및 역할 |
| --- | --- |
| Client Tier(Android) | UI 제공. OpenCV + Haar Cascade 기반 로컬 1차 이미지 크롭·조도 균일화·배경 제거 처리 후 서버 전달. 시계열 변화 그래프 대시보드 표현. |
| Application Tier(FastAPI / Flask) | RESTful API 엔드포인트 제공 및 비동기(Async) 요청 처리. AI 비전 파이프라인 오케스트레이션, DB 저장, LLM 엔드포인트 연동. |
| Data & AI Tier | CV 분석 엔진(OpenCV 기반 4대 지표 탐지 및 점수 생성), LLM 지식 베이스(OpenAI/Anthropic 클라우드 API), RDBMS PostgreSQL(사용자·화장품·히스토리 데이터 관리). |

## 3.2 기능 구조 설계

### 데이터 흐름도 (DFD)

- User → 얼굴 이미지 촬영 → Android Client (OpenCV 조도 보정 + Haar Cascade ROI 추출)

- Android Client → (Image File + User ID) → FastAPI 서버

- FastAPI 서버 → CV 파이프라인 → (4대 지표 탐지 & 점수) → FastAPI 서버

- FastAPI 서버 → (피부 점수 + 유저 프로필 + 성분 가이드라인 구조화 프롬프트) → 외부 LLM API

- 외부 LLM API → (자연어 분석 리포트 JSON) → FastAPI 서버

- FastAPI 서버 → DB 저장 (SkinAnalysis History Table)

- FastAPI 서버 → 최종 분석 결과 응답 → Android Client (화면 표출)

## 3.3 데이터베이스 설계

관계형 데이터베이스(PostgreSQL) 기반의 4개 주요 테이블로 구성됩니다. user_id(UUID) 기준으로 분석 히스토리·소장 제품 서랍을 연결하는 정규화된 스키마를 사용합니다.

### User Table

| 필드명 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| user_id | PK, UUID | 사용자 고유 식별자 |
| email | VARCHAR, Unique | 사용자 계정 이메일 |
| password_hash | VARCHAR | 암호화된 비밀번호 |
| skin_type | VARCHAR | 설문 기반 초기 피부 타입 (건성/지성/복합성 등) |
| allergies | TEXT | 알레르기 유발 성분 리스트 |

### SkinAnalysis Table

| 필드명 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| analysis_id | PK, BIGINT | 분석 회차 고유 번호 |
| user_id | FK → User | User 테이블 참조 |
| created_at | TIMESTAMP | 분석 일시 (시계열 그래프 X축 기준 데이터) |
| score_total | INT | 종합 피부 점수 (100점 만점) |
| score_acne / score_pore / score_sebum / score_pigmentation | INT × 4 | 영역별 개별 점수 (0~100점, 높을수록 해당 지표 심각) |
| llm_report | TEXT | LLM이 최종 생성한 자연어 처방전/리포트 본문 |

## 3.4 API 및 외부 연동 구조

### CV 파이프라인 로컬 연동 (OpenCV 기반)

- FastAPI 내부에서 OpenCV 기반 분석 모듈을 서버 메모리에 로드

- HTTP POST 요청으로 수신된 이미지 바이트 스트림을 CLAHE 조명 보정 → Haar Cascade ROI 추출 → 4대 지표 탐지 → 정규화·점수화 순서로 처리

- 피부 타입(지성/건성) 자동 분기 처리로 다양한 피부 환경에서의 일반화 성능 확보

### ChatGPT / Claude API 연동

- 비동기 HTTP 클라이언트(httpx 또는 공식 SDK)를 통한 API 통신

- System 프롬프트: 대한피부과의사회 가이드라인 준수 전문 AI 역할 + 식약처 고시 제약조건 + 면책 문구 필수 포함 규칙 주입

- User 프롬프트: 피부 점수 지표 + 보유 화장품 성분 데이터를 구조화 JSON으로 전달

- response_format: json_object 설정으로 정형 JSON 반환 → 백엔드 파서가 검증 후 필요 텍스트 노드 추출

### Flask API 엔드포인트 (현재 구현)

| 엔드포인트 | 설명 |
| --- | --- |
| POST /analyze-skin | multipart/form-data 이미지 수신 → CV 파이프라인 처리 → scores JSON 반환 |
| POST /save-result | 분석 결과 DB 저장 (user_id, date, scores) |
| GET /history/{user_id} | 시계열 히스토리 조회 → 꺾은선 그래프용 JSON 반환 |
| POST /get-routine | scores → ChatGPT/Claude API → 아침/저녁 스킨케어 루틴 텍스트 반환 |

## 3.5 기술 스택 및 개발 환경

| 구분 | 기술 스택 |
| --- | --- |
| 언어 | Python 3.10+, Java/Kotlin |
| AI 프레임워크 | Ultralytics YOLOv8 (예정), OpenCV, MediaPipe / Haar Cascade, Pandas |
| 백엔드 | Flask (현재) → FastAPI (Async) + Uvicorn (ASGI) 전환 예정 |
| 데이터베이스 | PostgreSQL, SQLAlchemy ORM |
| 외부 API | OpenAI GPT-4o, Anthropic Claude API |
| 협업 도구 | Git / GitHub (usohee/AI_SkinCare_project), Roboflow, Notion |
| 개발 도구 | Cursor Editor, Android Studio, Postman, VS Code |

# 4. UI/UX 설계

## 4.1 설계 개요 및 목표 사용자 정의

본 프로젝트는 사용자의 실제 행동 맥락과 비전문성을 핵심 설계 전제로 삼습니다. AI 분석의 기술적 복잡도를 백엔드에 완전히 캡슐화하고, 사용자에게는 '촬영 → 확인 → 실행' 3단계의 단순화된 인터랙션 플로우만 노출하는 것을 원칙으로 합니다.

| 설계 원칙 | 구체 적용 방향 |
| --- | --- |
| 가시성 | YOLOv8 탐지 결과를 Bounding Box 오버레이 및 0~100점 수치로 즉시 시각화, 추상적 진단 결과 제거 |
| 피드백 | 분석 처리 중 단계별 프로그레스 표시 및 완료 시 진동·알림 제공으로 불확실성 제거 |
| 오류 허용성 | 저조도·측면 촬영 등 불량 이미지 입력 시 분석 강행 대신 재촬영 유도 UI 표시 |
| 일관성 | 4대 지표(여드름·모공·홍조·피지)의 색상 코드 및 아이콘을 앱 전체에서 동일하게 유지 |
| 개인화 | 온보딩 시 수집한 알레르기 성분·선호 제형 데이터를 LLM 프롬프트에 하드 컨텍스트로 주입, 일반론적 추천 방지 |

## 4.2 페르소나

### Persona 1 — 김지수 (28세, 스타트업 마케터)

| 나이 / 성별 | 28세 / 여성 |
| --- | --- |
| 피부 타입 | 복합성 (T존 지성, 볼 건성) |
| 주요 고민 | 마스크 착용 후 턱선 여드름 반복, 화장품 15개 이상 보유하나 실제 효과 불명확 |
| 핵심 니즈 | 보유 화장품의 성분이 현재 피부 상태와 맞는지 객관적 수치로 확인하고 싶음 |
| Goal | "내 여드름이 지난달보다 몇 % 개선됐는지 그래프로 보고 싶다" |

### Persona 2 — 박민준 (21세, 대학교 2학년)

| 나이 / 성별 | 21세 / 남성 |
| --- | --- |
| 피부 타입 | 지성 (모공 확장, 피지 과다) |
| 주요 고민 | 스킨케어를 시작하고 싶으나 어떤 제품을 어떤 순서로 써야 하는지 모름 |
| 핵심 니즈 | "지금 내 피부에 뭐가 필요한지" 전문 용어 없이 쉬운 언어로 알고 싶음 |
| Goal | "오늘부터 뭘 사서 어떻게 바르면 되는지 알려줘" |

## 4.3 화면 구조 설계

| 화면 모듈 | 주요 구성 요소 | 연결 기능 |
| --- | --- | --- |
| 홈 (Home) | 최신 피부 점수 요약 카드, 최근 진단 일자 표시 | 피부 분석 화면 진입 |
| 피부 분석 (Scan) | 카메라 가이드 오버레이, OpenCV 전처리 상태 표시, 탐지 결과 Bounding Box 뷰 | CV 파이프라인, LLM 리포트 생성 |
| 리포트 (Report) | 4대 지표 점수 게이지, LLM 자연어 분석 텍스트, 관리 팁 및 주의사항 | 히스토리 저장, 루틴 화면 연결 |
| 화장품 서랍 (Cabinet) | 보유 제품 카드 리스트, 바코드 스캔 등록, 적합성 뱃지 | 성분 매칭 엔진, 루틴 자동 생성 |
| 대시보드 (Dashboard) | 주간/월간 꺾은선 그래프, 지표별 변화 추이 비교, 히스토리 목록 | SkinAnalysis DB 시계열 시각화 |

## 4.4 사용자 흐름(Flow) 설계

| 단계 | 화면 | 사용자 액션 | 시스템 응답 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 홈 | '분석 시작' 버튼 탭 | 카메라 권한 요청 → Scan 화면 진입 |
| 2 | Scan | 가이드에 맞춰 얼굴 촬영 | OpenCV 조도 보정 + ROI 추출 |
| 3 | Scan | '분석하기' 버튼 탭 | CV 파이프라인 추론 → 점수 산출 (약 2~3초) |
| 4 | Report | 분석 결과 확인 | LLM 자연어 리포트 스트리밍 표시 |
| 5 | Report | '루틴 보기' 탭 | 보유 화장품 성분 매칭 → 최적 루틴 생성 |
| 오류 | Scan | 저조도·측면 이미지 감지 | 재촬영 유도 모달 팝업 표시 |

# 5. 프로젝트 진행 최종 결과

## 5.1 개발 계획 요약표

1학기 주요 일정 (4월 ~ 6월)

| 작업 항목 | 담당 | 기간 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| UI/UX 디자인 | 장여정 | 4월 1주 ~ 5월 2주 | 완료 |
| 데이터 수집 | 조정인 | 4월 1주 ~ 2주 | 완료 |
| 알고리즘 1차 (OpenCV) | 유소희 | 4월 1주 ~ 2주 | 완료 |
| 기획서 발표 | 전원 | 4월 4주 | 완료 |
| 나이대별 폴더 구조화 | 조정인 | 4월 4주 ~ 5월 1주 | 완료 |
| API 서버 기초 (FastAPI) | 현예진 | 5월 1주 ~ 2주 | 진행중 |
| 지식베이스 구축 (LLM) | 이윤석 | 5월 1주 ~ 2주 | 진행중 |
| OpenCV 검증 + 여드름 라벨링 | 유소희·조정인 | 5월 2주 ~ 3주 | 완료 |
| YOLOv8 여드름 모델 학습 | 유소희 | 6월 ~ 7월 | 예정 |
| 안드로이드-API 연동 | 장여정·현예진 | 6월 | 진행중 |
| LLM 리포트 완성 | 이윤석·장여정 | 6월 | 진행중 |
| 전체 엔진 통합 | 박채원 | 6월 ~ 9월 | 예정 |

## 5.2 최종 진행 단계

### ① 자료 조사 및 요구분석

- AI Hub 한국인 안면 피부 데이터셋 수집 및 라벨링 JSON 구조 분석 완료

- ACNE04-v2 (Kaggle) 데이터셋 활용한 여드름 마스크 기반 검증 방법론 수립

- 대한피부과의사회 및 식약처 고시 성분 가이드라인 조사 완료

### ② 시스템 및 UI/UX 설계

- 3-Tier 아키텍처 (Client-Application-Data) 설계 완료

- Figma 인터랙티브 프로토타입 설계 완료 (https://www.figma.com/proto/Kz59i4pBiVhNJTm5gaPMs0/MirrorMe)

- PostgreSQL DB 스키마 (User, SkinAnalysis, Product, UserCabinet) 설계 완료

- Flask API 엔드포인트 구조 설계 및 프로토타입 구현 완료

### ③ 프로토타입(Prototype) 개발 및 시험

- OpenCV 기반 CV 파이프라인 4개 지표(여드름·색소침착·모공·피지) 전부 구현 및 검증 완료

- AI Hub 전문 장비 측정치 대비 오차율 30% 이내 달성 (다중 샘플 교차 검증)

- Flask API 서버 구현 완료 (/analyze-skin 엔드포인트, Android Multipart POST 연결 구조 확립)

- Figma UI 구현 완료 (장여정), Android 연결 진행 중

## 5.3 LLM 활용 결과

| 구분 | 활용 도구 | 활용 내역 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 개발 보조 | Cursor + Claude | CV 파이프라인 알고리즘 설계, 디버깅, 오차율 튜닝 로직 검증 | 4개 항목 오차율 30% 이내 달성 |
| 개발 보조 | Cursor + Claude | Flask API 엔드포인트 설계 및 팀원 연동 구조 코드 생성 | /analyze-skin API 구현 완료 |
| 개발 보조 | Cursor + Claude | MediaPipe 버전 충돌 디버깅, Haar Cascade 대체 방안 설계 | Python 3.10 환경에서 안정 동작 |
| 서비스 런타임 | ChatGPT API | 피부 점수 → 아침/저녁 스킨케어 루틴 자연어 생성 모듈 (설계 완료) | llm_service.py 구조 확립 |
| 서비스 런타임 | Claude API | 식약처 가이드라인 기반 성분 판별 System Prompt 설계 | 프롬프트 구조 설계 완료 |

## 5.4 성과물 소개

### CV 파이프라인 알고리즘 검증 결과

단일 샘플 검증 (AI Hub 한국인 안면 피부 데이터)

| 분석 항목 | 장비 측정치 | 알고리즘 결과 | 오차율 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 색소 침착 (Pigmentation) | 147개 | 106개 | 27.9% | PASS |
| 모공 지수 (Pore) | 61점 | 68점 | 11.5% | PASS |
| 피지(유분) (Sebum) | 33.0% | 33.7% | 2.1% | PASS |
| 여드름 (Acne, ACNE04) | 60개 | 54개 | 10.0% | PASS |

다중 샘플 교차 검증 (피부 타입별 분기 처리 적용)

| 분석 항목 | 샘플 1 오차율 | 샘플 2 오차율 | 평균 오차율 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 색소 침착 | 27.9% | 12.3% | 20.1% | PASS |
| 모공 지수 | 16.4% | 20.0% | 18.2% | PASS |
| 피지(유분) | 2.1% | 20.1% | 11.1% | PASS |
| 여드름 (ACNE04) | 13.1% | 10.0% | 11.6% | PASS |

캡스톤 목표 기준: 오차율 30% 이내  →  4개 항목 전부 달성

### Flask API 엔드포인트 구현

- POST /analyze-skin: multipart/form-data 이미지 수신 → CV 파이프라인 → scores JSON 반환

- 응답 구조: { success, total_score, scores: {acne, pigmentation, pore, sebum}, raw_values }

- 같은 와이파이 환경에서 Android Retrofit2 Multipart POST 연결 구조 확립

### DB 저장 구조 설계

| 필드 | 값 예시 |
| --- | --- |
| user_id | "uuid-string" |
| date | "2026-05-25" |
| total_score | 54 |
| scores | {"acne": 26, "pigmentation": 53, "pore": 51, "sebum": 56} |

### LLM 프롬프트 구조 (이윤석)

분석 점수를 ChatGPT/Claude API에 전달하는 프롬프트 구조를 다음과 같이 설계하였습니다.

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| System Prompt | 대한피부과의사회 가이드라인 및 식약처 고시 성분을 준수하는 전문 피부 AI 역할 부여. 면책 문구 필수 포함 규칙 주입. |
| User Prompt | 여드름(acne), 색소침착(pigmentation), 모공(pore), 피지(sebum) 점수 및 종합 점수를 구조화하여 전달. 아침/저녁 스킨케어 루틴 생성 요청. |
| 출력 형태 | { "morning_routine": "...", "evening_routine": "...", "key_ingredients": ["살리실산", "나이아신아마이드"] } |

## 5.5 프로토타입 실행

Figma 인터랙티브프로토타입:https://www.figma.com/proto/9JSg8hPpTfHTg9SICakJw3/AI-Skincare-sample-report?node-id=24-137&t=5xm2uudMyXW7vT2r-1&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&page-id=21%3A5&starting-point-node-id=118%3A190&show-proto-sidebar=1

### 실행 단계 1 — 온보딩 및 프로필 설정

- 앱 최초 실행 시 스플래시 → 로그인/회원가입 → 온보딩 설문 (피부 타입, 주요 고민, 선호 스킨케어 단계) 순으로 진행

- 수집된 프로필 데이터는 LLM 프롬프트의 하드 컨텍스트로 주입되어 개인 맞춤형 루틴 생성에 활용

### 실행 단계 2 — AI 피부 분석

- 홈 화면에서 '분석 시작' 탭 → 카메라 가이드 오버레이 표시 → 촬영 또는 갤러리 업로드

- 서버로 이미지 전송 → CV 파이프라인 실행 → 약 2~3초 후 4대 지표 점수 및 종합 점수 반환

- 분석 결과 화면에서 각 지표별 게이지 및 수치 확인 가능

### 실행 단계 3 — 리포트 및 루틴 확인

- LLM이 생성한 자연어 피부 분석 리포트 스트리밍 표시

- 아침/저녁 맞춤 스킨케어 루틴 텍스트 및 추천 성분 제공

- 대시보드 화면에서 과거 분석 기록 대비 점수 변화 추이를 꺾은선 그래프로 시각화

## 5.6 기대 효과 및 향후 계획

### 2학기 고도화 계획

- YOLOv8 여드름 탐지 모델 학습: Roboflow를 활용한 AI Hub 여드름 데이터셋 라벨링 → YOLOv8 학습으로 HSV 임시 알고리즘 교체

- LLM RAG 고도화: 식약처 고시 성분 DB를 Retrieval-Augmented Generation 방식으로 연동하여 성분 판별 정확도 향상

- 화장품 성분 DB 확장: 공공데이터포털 API + 올리브영 크롤링 데이터 결합으로 실제 제품 매칭 기능 완성

- Android 앱 완전 통합: FastAPI 서버와의 실시간 통신 연결, 대시보드 바인딩, 최종 QA 완료

- 서비스 배포 및 아카이빙: 12월 최종 서비스 런칭 및 보고서 작성